附件9

①

标准立项

应急管理标准制修订工作流程框架图

下达计划

（国标：国家标准委

行标：应急管理部）

审定同意

（部领导）

立项审核

（政策法规司

和技术委员会）

项目提出

（有关业务主管单位）

⑤

报批发布

报请批准

（有关业务主管单位）

④

技术审查

③

征求意见

②

组织起草

公告发布

（国标：国家标准委

行标：应急管理部）

审定同意

（部领导）

意见处理

（牵头起草单位）

形成送审稿

（牵头起草单位）

按照计划起草

（牵头起草单位）

形成征求意见稿

（牵头起草单位）

形成报批稿

（牵头起草单位）

形成审查会议纪要

或者函审结论表

（分技术委员会）

会议审查表决

或者函审表决

（分技术委员会）

成立会议审查组

或者送达函审材料

（分技术委员会）

报批审核

（政策法规司

和技术委员会）

意见统计

（分技术委员会）

征求意见

（分技术委员会）

制定起草方案

（牵头起草单位）

成立起草小组

（牵头起草单位）

注：1. 修订标准项目和采用国际标准或者国外先进标准的项目，组织起草阶段不应当超过10个月，征求意见阶段和技术审查阶段均不应当超过4个月；2.其他标准项目，组织起草阶段不应当超过12个月，征求意见阶段和技术审查阶段均不应当超过6个月。